ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

г.Сунжа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 33/81-1								«20» июня   2020 г.

г. Сунжа

О Регламенте перевода территориального фрагмента Государственной

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»

г.Сунжа  в режим подготовки и проведения выборов депутатов городского Совета муниципального образования

«Городской округ город Сунжа» второго  созыва

В соответствии с Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации № 179/1144-4 от 28 июня 2006 года «О типовом плане подготовки и использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования»  территориальная избирательная комиссия г.Сунжа  постановила:

- Утвердить Регламент перевода территориального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» г.Сунжа  в режим подготовки и проведения выборов депутатов городского Совета муниципального образования «Городской округ город Сунжа» второго  созыва (прилагается).

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии г. Сунжа  О.Б.Климатова.

- Настоящее постановление разместить в сети Интернет на сайте Избирательной комиссии Республики Ингушетия.

### Председатель

##### Территориальной избирательной

##### комиссии	г.Сунжа 				            	         О.Б.Климатов

## Секретарь

##### Территориальной избирательной

##### комиссии г.Сунжа 				                              А.М.Арчхоева

УТВЕРЖДЕН

Постановлением территориальной избирательной комиссии г.Сунжа от 20 июня  2020 г. № 33/81-1

РЕГЛАМЕНТ

перевода территориального фрагмента Государственной

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»

г.Сунжа  в режим подготовки и проведения выборов депутатов городского Совета муниципального образования

«Городской округ город Сунжа» второго созыва

1. Общие положения

1.1.  Настоящий Регламент перевода территориального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» г.Сунжа  в режим подготовки и проведения выборов депутатов городского Совета муниципального образования «Городской округ город Сунжа» первого созыва (далее - Регламент) разработан в соответствии с федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» и Законом Республики Ингушетия «О муниципальных  выборах в Республике  Ингушетия».

1.2. Регламент определяет порядок перевода территориального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее - ГАС «Выборы») в режим подготовки и проведения выборов депутатов городского Совета муниципального образования «Городской округ город Сунжа» второго  созыва, а также устанавливает порядок использования ГАС «Выборы» в этом режиме.

# 2. Порядок перевода ГАС «Выборы»

в режим подготовки и проведения выборов депутатов городского Совета муниципального образования «Городской округ город Сунжа»

второго  созыва

2.1. Под порядком перевода ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов депутатов городского Совета муниципального образования «Городской округ город Сунжа» второго созыва в настоящем Регламенте понимается проведение в установленные сроки необходимых организационно-технических мероприятий, обеспечивающих подготовку программно-технических средств, информационных ресурсов и ресурсов сети связи общего пользования для работы в режиме подготовки и проведения выборов депутатов городского Совета муниципального образования «Городской округ город Сунжа» второго созыва.

2.2. Органы государственной власти Республики Ингушетия, органы местного самоуправления, иные организации, а также должностные лица указанных органов и организаций не вправе вмешиваться в работу системного администратора ГАС «Выборы», отменять указания территориальной избирательной комиссии г.Сунжа , принятые в рамках их полномочий.

2.3. Информационный центр Избирательной комиссии Республики Ингушетия проводит проверку функционирования подсистемы связи и передачи данных территориального фрагмента ГАС «Выборы».

# 3. Порядок использования ГАС «Выборы» в режиме подготовки

### и проведения выборов депутатов городского Совета муниципального образования «Городской округ город Сунжа» второго созыва

3.1. Под использованием ГАС «Выборы» в настоящем Регламенте понимается применение КСА ГАС «Выборы» территориальной избирательной комиссии г.Сунжа    при подготовке и проведении выборов депутатов городского Совета муниципального образования «Городской округ город Сунжа» второго созыва, в том числе при проведении регистрации (учета) избирателей, составлении списков избирателей, подсчете голосов избирателей, установлении итогов голосования и определении результатов выборов для оперативного получения, передачи и обработки информации. ГАС «Выборы» используется также для подготовки и представления данных об участии избирателей в выборах, о предварительных итогах голосования, о результатах выборов.

3.2. С момента завершения перевода ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов депутатов городского Совета муниципального образования «Городской округ город Сунжа» второго созыва использование ГАС «Выборы» в территориальной избирательной комиссии г.Сунжа, осуществляется в режиме подготовки и проведения выборов депутатов городского Совета муниципального образования «Городской округ город Сунжа» второго созыва в соответствии с эксплуатационной документацией на ГАС «Выборы».

3.3. Техническое обслуживание КСА и подсистемы связи и передачи данных ГАС «Выборы» обеспечивается ООО «Системная Интеграция и Сервис», осуществляющим сервисное обслуживание ГАС «Выборы».

3.4. Обмен информацией между КСА ГАС «Выборы» осуществляется с использованием штатных средств подсистемы связи и передачи данных ГАС «Выборы».

3.5. В режиме подготовки и проведения выборов депутатов городского Совета муниципального образования «Городской округ город Сунжа» второго  созыва территориальный фрагмент ГАС «Выборы» выполняет следующие функции:

- ввод, коррекция и анализ сведений об избирателях при составлении списков избирателей;

- ввод, сбор и обработка сведений об избирательной кампании, включая ее наименование, даты начала и окончания, и другой информации, характеризующей избирательную кампанию (задача «Избирательные кампании»);

- ввод и обработка сведений о выдвинутых и зарегистрированных списках кандидатов, избирательных объединениях, участвующих в выборах (задача «Избирательные коллективы»)

- ввод, сбор и обработка сведений о движении избирательных бюллетеней (задача «Документы строгой отчетности»);

- ввод, сбор и обработка сведений об открытии участков для голосования, об участии избирателей в выборах (количестве проголосовавших) и об итогах голосования

(задачи «Итоги», «Избирательные кампании»);

- ввод и обработка сведений о формировании и составах избирательных комиссий всех уровней (задача «Кадры»);

3.6. Обмен информацией между Избирательной  комиссией Республики Ингушетия и территориальной избирательной комиссией г.Сунжа   производится в соответствии с Регламентом обмена информацией при переводе территориального фрагмента ГАС «Выборы» г.Сунжа  в режим подготовки и проведения выборов депутатов городского Совета муниципального образования «Городской округ город Сунжа» первого созыва и его использования в этом режиме (прилагается).

##### Приложение

к Регламенту перевода территориального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» г.Сунжа  в режим подготовки и проведения выборов депутатов городского Совета муниципального образования «Городской округ город Сунжа» второго созыва и его

использования в этом режиме

Регламент
обмена информацией при переводе территориального фрагмента ГАС «Выборы» г.Сунжа  в режим подготовки и проведения выборов депутатов городского Совета муниципального образования «Городской округ город Сунжа» второго созыва и его использования в этом режиме

| №№ п/п | Наименования технологической операции и задачи, обеспечивающей ее выполнение | Действия в Избирательной комиссии Республики Ингушетия (ИК РИ) | Действия в территориальной избирательной комиссии (ТИК) | Сроки выполнения технологической операции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прием сформированных фрагментов классификаторов | Прием от ТИК | Формирование, передача в ИК РИ | В течение недели после отправки в ТИК формализованных показателей |
|  | Формирование и передача в вышестоящие избирательные комиссии уточненных (дополненных) фрагментов классификатора избирательных комиссий («Избирательные кампании») | Прием от ТИК | Передача в ИК РИ | По мере формирования УИК |
|  | Передача сведений о выдаче документов строгой отчетности (избирательных бюллетеней) («Документы строгой отчетности») | Получение информации о документах строгой отчетности | Ввод информации о документах строгой отчетности, распреде-ление документов, пересылка информации о распределении в ИК РИ | В течение двух дней после поступления информации |
|  | Формирование и передача списка отчетных времен («Итоги») | Прием списка отчетных времен. | Ввод списка отчетных времен, передача списка в ИК РИ | Не позднее чем за 5 дней до даты голосования |
|  | Формирование и передача описания протоколов об итогах голосования («Итоги») | Прием от ТИК | Формирование описате-лей протоколов, пересылка протоколов в ИК РИ | Не позднее чем за 5 дней до даты голосования |
|  | Ввод данных об открытии помещений для голосования и передача сведений в вышестоящие избирательные комиссии («Итоги») | Получение данных об открытии УИК, обра-ботка, формирование отчетов | Ввод данных об открытии УИК, передача данных в ИК РИ | По мере поступления информации, но не позднее 8 час. 30 мин. местного времени в день голосования |
|  | Передача данных об участии избирателей в выборах («Итоги») | Получение данных об участии избирателей в выборах из ТИК в соответствии со спис-ком отчетных времен, обработка, формирова-ние отчетов | Ввод данных об участии избирателей в выборах, передача данных в ИК РИ в соответствии со списком отчетных времен | Не позднее чем через 30 минут с момента истечения отчетного времени |
|  | Передача данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования («Итоги») | Получение данных протоколов УИК из ТИК формирование протокола об итогах голосования по каждому мажоритарному округу, формирование сводной таблицы по каждому мажоритарному округу | Ввод данных протоколов УИК, передача данных в ИК РИ, распечатка протоколов, сводных таблиц об итогах голосования по мажоритарным округам | По мере ввода данных, начиная со времени закрытия участков, каждый час в автоматическом режиме до окончания ввода данных протоколов всех УИК |
|  | Передача сведений о дате и времени подписания протоколов об итогах голосования («Итоги») | Получение информации о подписании протоко-лов ТИК | Подписание протоколов ТИК в соответствии с решением ТИК, передача информации в ИК ИК | Не позднее одного часа после подписания протоколов ТИК, ИК РИ |
|  | Ввод данных о погашении неиспользованных бланков документов строгой отчетности. Передача в вышестоящие избирательные комиссии информации о движении документов строгой отчетности («Документы строгой отчетности») | Прием от ТИК информации о движении документов строгой отчетности («Документы строгой отчетности») | Ввод данных о погашении неиспользо- ванных бланков избира-тельных бюллетеней, формирование отчетов Передача в ИК РИ | Избирательные бюллетени - по мере ввода данных в день голосования после закрытия участков. |
|  | Передача информации об определении результатов референдума | Прием данных по завершению кампании от ТИК. | Завершение избиратель- ной кампании в ТИК, передача информации в ИК РИ | В течение одного дня после принятия постановления ИК |
|  | Опубликование данных в сети Интернет | Размещение на сайте ИК РИ |  |  |